# FEUILLE DE ROUTE ATLASPI

## Plan de Développement et de Mise en Conformité Mainnet

Version : 1.0
Date : 2026
Statut : En cours

## PHASE 1 — CONFORMITÉ PI MAINNET (PRIORITÉ ABSOLUE)

Objectif : Rendre l'application éligible à la soumission Mainnet Pi Network.

| # | Tâche | Statut | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Audit de l'authentification : supprimer tout ce qui n'est pas Pi.authenticate() | ⬜ À faire | Aucun formulaire email/password dans le code |
| 1.2 | Vérification serveur des tokens Pi (middleware appelant api.minepi.com/v2/me) | ⬜ À faire | Chaque requête authentifiée valide le token |
| 1.3 | Suppression de tous les liens externes de l'UI | ⬜ À faire | Aucune redirection hors du Pi Browser |
| 1.4 | Audit de la collecte de données : supprimer email/téléphone si non essentiels | ⬜ À faire | Seuls les champs Pi (username, wallet) sont collectés |
| 1.5 | Test du flux de paiement complet en sandbox | ⬜ À faire | Paiement test complet avec vérification serveur |

## PHASE 2 — CARTE DES MARCHANDS ATLASPI

Objectif : Remplacer Map of Pi par une carte connectée aux données réelles d'AtlasPi.

| # | Tâche | Statut | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Créer l'API GET /api/merchants/map (lat/lng valides) | ⬜ À faire | Retourne tous les marchands géolocalisés |
| 2.2 | Connecter map.html à cette API | ⬜ À faire | Marqueurs affichés dynamiquement |
| 2.3 | Ajouter filtres (catégorie, pays, VIP/Verified) | ⬜ À faire | Filtres fonctionnels sur la carte |
| 2.4 | Ajouter popups au clic (nom, catégorie, lien fiche) | ⬜ À faire | Clic marqueur → fiche marchand |
| 2.5 | Ajouter bouton "Ma position" | ⬜ À faire | Centrage carte sur l'utilisateur |

## PHASE 3 — PROFESSIONNALISATION UI/UX

Objectif : Interface "polished" conforme aux exigences Pi.

| # | Tâche | Statut | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Audit boutons/liens : aucun ne doit être mort | ⬜ À faire | Chaque clic produit une action |
| 3.2 | États de chargement sur toutes les actions async | ⬜ À faire | Spinner visible pendant appels API |
| 3.3 | Gestion d'erreurs (toasts, messages clairs) | ⬜ À faire | Utilisateur comprend les échecs |
| 3.4 | Responsive mobile (Pi Browser est mobile-first) | ⬜ À faire | App utilisable sur petit écran |
| 3.5 | Uniformisation design (couleurs, typo, espacements) | ⬜ À faire | Cohérence visuelle totale |

## PHASE 4 — FINALISATION MAINNET

Objectif : Soumettre l'application à la liste Mainnet Pi.

| # | Tâche | Statut | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Checklist conformité Pi (7 points) | ⬜ À faire | Tous les points validés |
| 4.2 | Vérifier domaine (ne commence pas par "pi") | ⬜ À faire | atlaspi.onrender.com conforme |
| 4.3 | Test sandbox avec compte Pi réel | ⬜ À faire | Parcours complet sans erreur |
| 4.4 | Soumission Developer Portal | ⬜ À faire | Dossier complet soumis |

## RÉFÉRENCE — CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Statut : Rédigée, à intégrer dans les pages légales (terms.html, privacy.html)

Contenu clé :

- AtlasPi est un intermédiaire technique, non partie aux transactions

- Limitation de responsabilité (dommages indirects, contenu des annonces, agissements utilisateurs)

- Exclusions légales (faute lourde, obligations impératives)

- Consentement pour collecte volontaire de données

- Droit applicable et juridiction

## NOTES DE TRAVAIL

- Méthode : Une micro-tâche à la fois

- Priorité : Phase 1 avant tout (conformité Mainnet bloquante)

- Décision stratégique : Développer la carte AtlasPi, abandonner l'intégration Map of Pi

- Clause de non-responsabilité : Gardée en mémoire, à réutiliser au moment de l'intégration dans les pages légales